|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de la reunión:** | 25 de Marzo de 2020 | | |
| **Hora de inicio:** | 16:40 | **Hora de fin:** | 20:10 |
| **Convocada por:** | Kathe Vega (Scrum Master) | | |
| **Asunto:** | Reunión de Cierre Sprint 3 – Poli CCT | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área / Proceso / Rol** | **Asistió (Sí/No)** |
| Julián Vargas (JV) | Analista BD Senior | Si |
| Tatiana Cañón (TC) | Desarrolladora | Si |
| Nasly Gordillo (NG) | Diseñadora Web | Si |
| Katherine Vega (KV) | Analista BD Senior | Si |
| Jhon Triana (JT) | Desarrollador | Si |
| Wilson Marín (WM) | Diseñador Web | Si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | 1. Demostración de lo hecho en el Sprint 4. 2. Revisar el progreso durante el Sprint 4. 3. ¿Qué se ha terminado? 4. ¿Qué no se ha terminado? |
| **Tema 1:** | **Demostración de lo hecho en el Sprint 4.** |
| **Resumen** | * Definición de servicios. |
| **Tema 2:** | **Revisar el progreso durante el Sprint 4.** |
| **Resumen** |  |
| **Tema 3:** | **¿Qué se ha terminado?** |
| **Resumen** | * Visión y Misión de la aplicación Poli-CCT * Definición general de la aplicación y sus usos. * Diagrama de flujo del proceso de la aplicación Poli-CCT * El modelo entidad relación del proyecto con un alcance a nivel nacional del proceso de la aplicación. * La creación de la base de datos. * Creación de usuarios y grupo de trabajo en las herramientas Github y su extensión Zenhub. * Product Backlog. * Cronograma de Sprints * Utilización de repositorio en Github. (Documentación) * Utilización herramienta Zenhub. * Definición de responsables y entregables. |
| **Tema 4:** | **¿Qué no se ha terminado?** |
| **Resumen** | * Programación de servicios. * Definición de arquitectura a utilizar. * Desarrollo del diseño establecido. * Programación de tablas de la BD. |

En muestra de acuerdo a los puntos descritos en la presente acta, firman:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Julián Vargas Katherine Vega

Analista BD Senior Analista BD Senior

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tatiana Cañón Jhon Triana

Desarrollador Web Desarrollador Web

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nasly Gordillo Wilson Marin

Diseñador Web Diseñador Web