|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de la reunión:** | 25 de Abril de 2020 | | |
| **Hora de inicio:** | 16:00 | **Hora de fin:** | 18:00 |
| **Convocada por:** | Julián Andrés Vargas Guerrero (Scrum Master) | | |
| **Asunto:** | Reunión de planeación IIX – Poli CCT | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área / Proceso / Rol** | **Asistió (Sí/No)** |
| Julián Vargas (JV) | Analista BD Senior | Si |
| Tatiana Cañón (TC) | Desarrolladora | Si |
| Nasly Gordillo (NG) | Diseñadora Web | Si |
| Katherine Torres (KV) | Analista BD Senior | Si |
| Jhon Triana (JT) | Desarrollador | Si |
| Wilson Marín (WM) | Diseñador Web | Si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | 1. Quorum 2. Retroalimentación 3. Cronograma de Actividades Scrum Team 4. Definición y Cronograma de Sprints 5. Estimaciones Scrum 6. Definición de Responsables y Entregables 7. Temas Varios |
| **Tema 1:** | **Quorum al 100%** |
| **Resumen** | Todos los participantes asistieron a la reunión. |
| **Tema 2:** | **Retroalimentación** |
| **Resumen** | 1. ¿Qué se hizo bien?  * Trabajo en equipo * Apoyo con Capacitaciones en Desarrollo Web * Asesoría Externa Integral para el proyecto. * Implementar servicios de algunos de los formularios. * Presentación de la aplicación al profesor Álvaro Castillo (Product Owner)  1. ¿Qué se puede mejorar?  * Validación pantalla del Login (Para que aparezca primero el Login y después la pantalla del Menú. * Solucionar las dudas de programación con respecto a los Servicios. (Insertar, Consultar, Editar, Eliminar dentro del Json) * Seguir ejemplo de los servicios montados para terminar de programar el servicio en todos los formularios. * Crear listas desplegables en el menú para resumir la visualización de todos los componentes de la aplicación de la siguiente forma: * **Administrador**   Actividad  Ciudad  Criterio  Dependencias  Documentos  Sede  Ubicación  Usuario   * **Contratista**   Contratista  Empleados  Gestión de Documentos   * **Empleado**   Video   * **Seguridad Física**   Consulta Autenticación   1. Comunicación con el grupo  * Reunión por Team de planeación y refinamiento el 25/04/2020 * Chat Practica aplicada Poli de WhatsApp.  1. Presentación Global del Proyecto  * Se presentó la aplicación al Cliente el profesor Álvaro Castillo contando con su aprobación en general y satisfacción sobre el diseño. * Se presentó el prototipo funcional del frontend. * Se tienen unificadas las tablas de la base de datos. * Se están desarrollando los servicios de los componentes. |
| **Tema 3:** | **Cronograma de Actividades Scrum Team** |
| **Resumen** | * Crear Ventanas Emergentes para crear Formularios * Aportes a la estandarización de la aplicación en cada uno de los componentes. * Terminar de implementar los servicios en cada uno de los componentes. * Conectar Servicios Back End Con el Front End |
| **Tema 4:** | **Definición y Cronograma de Sprints (Sprint 8)** |
| **Resumen** | * Aportes a la estandarización de la aplicación en cada uno de los componentes. Sprint 7 Jueves 16 a Miércoles 22 de Abril de 2020 * Terminar de implementar los servicios en cada uno de los componentes. Sprint 7 Jueves 16 a Miércoles 22 de Abril de 2020 |
| **Tema 5:** | **Estimaciones Scrum** |
| **Resumen** | * Aportes a la estandarización de la aplicación en cada uno de los componentes. |
| **Tema 6:** | **Definición de Responsables y Entregables** |
| **Resumen** | 1. Tatiana Cañón:   (Formulario de Consulta, Formulario Administrador, Formulario Usuarios)  Aportes a la estandarización de la aplicación. |
| **Tema 7:** | **Temas Varios** |
| **Resumen** | * Se generan algunos cambios en la aplicación para lo cual se va hacer un acta de refinamiento. |

En muestra de acuerdo a los puntos descritos en la presente acta, firman:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Julián Vargas Katherine Torres

Analista BD Senior Analista BD Senior

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tatiana Cañón Jhon Triana

Desarrollador Web Desarrollador Web

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nalsy Gordillo Wilson Marín

Diseñador Web Diseñador Web