|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de la reunión:** | 06 de Mayo de 2020 | | |
| **Hora de inicio:** | 21:30 | **Hora de fin:** | 21:50 |
| **Convocada por:** | Yuli Tatiana Cañón Arias (Scrum Master) | | |
| **Asunto:** | Reunión de planeación – Poli CCT | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área / Proceso / Rol** | **Asistió (Sí/No)** |
| Julián Vargas (JV) | Analista BD Senior | Si |
| Tatiana Cañón (TC) | Desarrolladora | Si |
| Nasly Gordillo (NG) | Diseñadora Web | Si |
| Katherine Vega (KV) | Analista BD Senior | Si |
| Jhon Triana (JT) | Desarrollador | Si |
| Wilson Marín (WM) | Diseñador Web | Si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | 1. ¿Qué se hizo bien? 2. ¿Qué se puede mejorar? 3. ¿Qué se puede intentar? 4. Compromisos |
| **Tema 1:** | **¿Qué se hizo bien?** |
| **Resumen** | 1. ¿Qué se hizo bien?  * Trabajo Colaborativo * Seguimiento al ZenHub * Asesoría Externa Integral para el proyecto. * Completar los servicios de los formularios. * Estandarizar el diseño de la aplicación * Completar las funcionalidades de la Aplicación  1. ¿Qué se puede mejorar?  * Vista y validación de las ventanas emergentes * Validación pantalla del Login (Para que aparezca primero el Login y después la pantalla del Menú. * Utilizar los servicios de los demás para reutilizar código * Crear listas desplegables en el menú para resumir la visualización de todos los componentes de la aplicación de la siguiente forma: * **Administrador**   Actividad  Ciudad  Criterio  Dependencias  Documentos  Sede  Ubicación  Usuario   * **Contratista**   Contratista  Empleados  Gestión de Documentos   * **Empleado**   Video   * **Seguridad Física**   Consulta Autenticación   1. Comunicación con el grupo  * Reunión por Team de planeación y refinamiento el 25/04/2020 * Chat Practica aplicada Poli de WhatsApp. |
| **Tema 2:** | **¿Qué se puede mejorar?** |
| **Resumen** | * El tiempo empleado para la ejecución de Tareas |
| **Tema 3** | **¿Qué se puede intentar?** |
| **Resumen** | * Asesorías externas * Trabajo en Grupo para aclarar dudas |
| **Tema 4:** | **Compromisos.** |
| **Resumen** | * Finalizas todas las tareas para el cierre del sprint |

En muestra de acuerdo a los puntos descritos en la presente acta, firman:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Julián Vargas Katherine Vega

Analista BD Senior Analista BD Senior

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tatiana Cañón Jhon Triana

Desarrollador Web Desarrollador Web

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nalsy Gordillo Wilson Marín

Diseñador Web Diseñador Web